

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07.12.2020 | № | 240 |

пгт Вахруши

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Вахрушевского городского поселения № 220 от 07.10.2019 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании поселения «Информационный бюллетень» и на сайте администрации Вахрушевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения М.В. Ефремов

|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением администрации |
| Вахрушевского городского поселения |
| От 07.12.2020 № 240 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы**

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021 - 2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вахрушевского городского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограммы | отсутствует |
| Цели муниципальной программы | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории муниципального образования, повышение уровня благоустройства территории поселения, в том числе обустройство мест массового отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | Организация содержания объектов благоустройства территории поселения, в том числе организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения, обустройство мест отдыха населения, повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.) |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения;  - Обустроено мест общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы, разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 4228,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей  средства областного бюджета – 0 тыс. рублей  средства местного бюджета – 4228,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К 2026 году:  - доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения составит 75 %;  - доля граждан удовлетворенных уровнем благоустройства общепоселковых мероприятий от общего количества граждан, посещающих общепоселковые мероприятия составит 80 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Территория Вахрушевского городского поселения составляет 5,92 га. Содержание и благоустройство территории поселения осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение содержания и благоустройства участков территории, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам осуществляется органами местного самоуправления в пределах предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств. Ежегодные мероприятия по благоустройству территории поселения, осуществляемые за счет финансовых средств бюджета муниципального образования, недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

Благоустройство поселения является приоритетной задачей для Администрации Вахрушевского городского поселения. Главными принципами при планировании работ по благоустройству являются социальная значимость работ, равномерный охват благоустройством всех микрорайонов поселения, входящих в поселение, а также участие населения в работах собственными силами и средствами.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет более 70 процентов).

Систематически ведется обрезка аварийных деревьев, однако поэтапная замена деревьев в настоящее время не производится (планы по реконструкции сдерживаются ограниченностью средств городского бюджета).

В 2019 году решением Вахрушевской городского Думы от 28.03. 2019 № 27/140 были утверждены новые «Правила благоустройства территории Вахрушевского городского поселения».

Жители поселка с пониманием и одобрением стараются их выполнять, а недобросовестные привлекаются к административной ответственности.

В поселении ежегодно проводятся субботники по благоустройству на закрепленных территориях, совещания с руководителями предприятий и организаций по уточнению закрепленных территорий и определению объемов работ, расширенные совещания по благоустройству с приглашением председателей уличных и домовых комитетов, общественных организаций, участковых Вахрушевского отделения полиции и депутатов Вахрушевской городской Думы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Законом Кировской области №200-ЗО от 04.12.2007 «Об административной ответственности в Кировской области»;

Уставом муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области;

Правилами благоустройства территории Вахрушевского городского поселения, утвержденными решением Вахрушевской городской Думы от 28.03. 2019 № 27/140.

Целью Программы является:

Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории муниципального образования, повышение уровня благоустройства территории поселения, в том числе обустройство мест массового отдыха населения.

Задача Программы:

Организация содержания объектов благоустройства территории поселения, в том числе организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения, обустройство мест отдыха населения, повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.).

Целевые показатели эффективности реализации Программы отражены в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021 – 2026 годы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя эффективности (прогноз, факт) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения | Процент | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 2. | Доля граждан удовлетворенных уровнем благоустройства общепоселковых мероприятий от общего количества граждан, посещающих общепоселковые мероприятия | Процент | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

Источниками целевых показателей являются отчетность, статистическая отчетность.

Реализация Программы рассчитана на период 2021 - 2026 годы, разбивка на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

1. Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных).

Выполнение данных мероприятий направлено на организацию благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Вахрушевского городского поселения, утвержденными решением Вахрушевской городской Думы от от 28.03. 2019 № 27/140.

2. Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству.

Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы администрацией Вахрушевского городского поселения планируется формирование нормативной правовой и методологической базы:

- разработка в установленном порядке проектов постановлений, распоряжений администрации Вахрушевского городского поселения, регулирующих отношения в сфере благоустройства Вахрушевского городского поселения;

- разработка и принятие локальных правовых актов управления.

В соответствии с постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 07.10.2019 № 220 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения" администрация поселения разрабатывает и утверждает муниципальную программу.

С учетом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и на плановый период вносятся изменения в действующую муниципальную программу.

Нормативные правовые акты администрации Вахрушевского городского поселения, принятие которых необходимо в рамках реализации муниципальной программы, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021 - 2026 годы

| N  п/п | Вид правового  акта | Основные положения   правового акта | Ответственный   исполнитель | Ожидаемые сроки  принятия  правового  акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Вахрушевского городского поселения | О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021 - 2026 годы | Администрация Вахрушевского городского поселения | В соответствии с Постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 07.10.2019 № 220 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения |

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021 - 2026 годы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

В целях управления реализацией муниципальной программы ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год. План реализации муниципальной программы на 2021 год приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов, проведенных работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможности местного бюджета на следующий год.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание мер управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств внебюджетных источников. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 07.10.2019 № 220.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Благоустройство Вахрушевского городского поселения»

на 2021-2026 годы»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 07.12.2020 № 240

**Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования**

**«**Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей** | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
|  | Программа | «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы | всего | 1079,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 4228,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1079,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 4228,8 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) | всего | 970,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 3570,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 970,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 3570,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель | Доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения | | | | | | | | |
| 2. | Отдельное мероприятие | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству | всего | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 405,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 405,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель | Доля граждан удовлетворенных уровнем благоустройства общепоселковых мероприятий от общего количества граждан, посещающих общепоселковые мероприятия | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Благоустройство

Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 07.12.2020 № 240

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026**  **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финанси-  рование  на очередной финансо  вый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализа-  ции | окончание реализа-ции |
| программа | «Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы | Зам. главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 1079,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 1079,8 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| Отдельное мероприятие 1. | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 970,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 970,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 |
| Отдельное мероприятие 2. | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | всего | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 |