

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2022 | № | 446 |

пгт Вахруши

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Вахрушевского городского поселения № 220 от 07.10.2019 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы, утвержденную постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 07.12.2020 № 234:

1.1. Абзац 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 27518,596 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей  средства областного бюджета – 12311,981 тыс. рублей  средства районного бюджета – 2375,600 тыс. руб.  средства местного бюджета – 12831,015 тыс. рублей. |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции. Приложение № 1.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции. Приложение № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании поселения «Информационный бюллетень» и на сайте администрации Вахрушевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения М.В. Ефремов

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

в Вахрушевском городском поселении»

на 2021-2026 годы»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 30.12.2022 № 446

**Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования**

**«**Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
|  | Программа | «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы | всего | 6016,900 | 14872,496 | | 4629,200 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 27518,596 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1500,000 | 8811,981 | | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12311,981 |
| местный бюджет | 3666,900 | 4534,915 | | 2629,200 | 1000,000 | 1000,00 | 0,000 | 12831,015 |
| районный бюджет | 850,000 | 1525,600 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2375,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (в том числе придомовых территорий, тротуаров) | всего | 5553,900 | 14510,748 | | 4619,200 | 1000,000 | 1000,00 | 0,000 | 26683,848 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1500,000 | 8811,981 | | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12311,981 |
| местный бюджет | 3203,900 | 4423,167 | | 2619,200 | 1000,000 | 1000,00 | 0,000 | 12246,267 |
| районный бюджет | 850,000 | 1275,600 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2125,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатель | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения. | | | | | | | | | |
| 2. | Отдельное мероприятие | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, координатное описание границ проезжих частей улиц и тротуаров, разработка Проекта организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | всего | 438,000 | 276,000 | 10,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 724,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 250,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 |
| местный бюджет | 438,000 | 26,000 | 10,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 474,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатель | Составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров. | | | | | | | | | |
| 3. | Отдельное мероприятие | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров | всего | 25,000 | 85,748 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,748 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 25,000 | 85,748 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,748 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатель | Принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Благоустройство

Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 30.12.2022 № 446

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении»**

**на 2021-2026**  **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финанси-  рование  на очередной финансо  вый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| программа | «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы | Зам. главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 14872,496 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 8811,981 |
| местный бюджет | 4534,915 |
| районный бюджет | 1525,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 |
| 1.Отдельное мероприятие. | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 14510,748 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 8811,981 |
| местный бюджет | 4423,167 |
| районный бюджет | 1275,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (0,29 км), пер. Базарный (0,164 км), ул. Рабочая (0,633 км) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 6425,431 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 6259,000 |
| местный бюджет | 166,431 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автодорог по пер. Кирова (0,465 км) и по ул. К. Маркса (0,180 км) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 2073,877 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 1244,326 |
| местный бюджет | 829,551 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Профсоюзная (0,109 км) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 717,274 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 255,674 |
| местный бюджет | 461,600 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.4. | Ремонт проезжей части д. Подсобное хозяйство от д. 2 до д. 8, пгт Вахруши |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.5. | Ремонт дворовой территории жилого многоквартирного дома по ул. Коммунистическая, д. 1 в пгт Вахруши, Слободского района |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 738,392 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 401,432 |
| местный бюджет | 336,960 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.6. | Ремонт придомовой территории д. 4 по ул. Кирова, пгт Вахруши |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 145,422 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 84,217 |
| местный бюджет | 61,205 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.7. | Ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов по ул. Октябрьская, д. № 20,22,24 в пгт Вахруши |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 969,778 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 567,332 |
| местный бюджет | 205,046 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.8. | Ремонт части автодороги по ул. Луговая (въезд) от пер. Безымянный в пгт Вахруши Слободского района |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 184,093 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 184,093 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.9. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Советская в пгт Вахруши Слободского района |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1275,600 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 |
| районный бюджет | 1275,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.10. | Содержание и ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 2178,281 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 2178,281 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 2. Отдельное мероприятие | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, координатное описание границ проезжих частей улиц и тротуаров, разработка Проекта организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 276,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| районный бюджет | 250,000 |
| местный бюджет | 26,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 3. Отдельное мероприятие | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 85,748 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 85,748 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |