

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.01.2023 | № | 14 |

пгт Вахруши

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Вахрушевского городского поселения № 220 от 07.10.2019 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы, утвержденную постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 07.12.2020 № 234:

Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании поселения «Информационный бюллетень» и на сайте администрации Вахрушевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения М.В. Ефремов

Приложение

к муниципальной Программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

в Вахрушевском городском поселении»

на 2021-2026 годы»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Вахрушевского городского поселения

От 18.01.2023 № 14

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении»**

**на 2021-2026**  **годы**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финанси-  рование  на очередной финансо  вый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
| программа | «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы | Зам. главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 4629,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 2,000 |
| местный бюджет | 2629,2 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.Отдельное мероприятие. | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 4619,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 2000,0 |
| местный бюджет | 2619,2 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Молодежная (от ул. Ленина до ул. Российская) и по ул. Российская (от ул. Молодежная до ул. Мира) в пгт Вахруши, Слободского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 3000,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 2000,000 |
| местный бюджет | 1000,000 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 1.2. | Содержание дорог (тротуаров) местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 1619,200 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 1619,200 |
| районный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 2. Отдельное мероприятие | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, координатное описание границ проезжих частей улиц и тротуаров, разработка Проекта организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 10,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 10,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |
| 3. Отдельное мероприятие | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 |